Autoritatea contractantă:                                                                                                                                                                  Aprob/data: ........................

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD                                                                                                                                 Administrator public,

Serviciul achiziții publice, contracte                                                                                                                                            Grigore-Florin MOLDOVAN

Nr. V/_________/_____________

Avizat/data: ........................

Director executiv Direcția economică,

Duța-Rafila PARASCA

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2024

Forma documentului:

| Inițială |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revizuită |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul revizuirii |  | 19 după buget |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motivul revizuirii |  | 1.Completarea Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2024 – Anexa 1 Achiziții directe - Produse, prin introducerea poz.I 53 Pneuri pentru autovehicule, ca urmare a solicitării Arhitectului șef, Compartiment Salvamont, prin adresa nr.IVAc/26148/29.11.2024; 2.Completarea Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2024 – Anexa 1 Achiziții directe - Servicii, prin introducerea poz.II 85 Servicii de verificare tehnică de calitate PT, PAC, DDE pentru obiectivul de investitii: „PT+executie: Pod pe DJ 172, km 39+487, peste Raul Tibles, la Poienile Zagrei, judetul Bistrita-Nasaud, ca urmare a solicitării Direcției investiții, drumuri județene, Serviciul administrare drumuri județene, prin adresa nr.IIIBb/26427/03.12.2024; 3. Completarea Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2024 – Anexa 1 Achiziții directe - Servicii, prin introducerea poz.II 86 Servicii de verificare tehnică de calitate PT, PAC, DDE pentru obiectivul de investitii: „ PT+executie: Pod pe DJ 154D, km 0+155, loc.Domnesti, judetul Bistrita-Nasaud, ca urmare a solicitării Direcției investiții, drumuri județene, Serviciul administrare drumuri județene, prin adresa nr.IIIBb/26427/03.12.2024; 4. Completarea Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2024 – Anexa 1 Achiziții directe - Lucrări, prin introducerea poz.III 14 Relocare drum acces castel din drumul judetean DJ 173, accese si asigurarea scurgerii apelor pluviale ca urmare a solicitării Direcției investiții, drumuri județene, Serviciul administrare drumuri județene, prin adresa nr.IIIBb/26427/03.12.2024; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Obiectul contractului de achiziție publică/ acordului – cadru |  | COD CPV și descrierea codului CPV | Valoarea estimată a contractului/ acordului-cadru (LEI fără TVA) | Sursa de finanțare | Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziţie | Data (luna) estimată pentru iniţierea procedurii | Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru | Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire (online/ offline) | Responsabil cu aplicarea procedurii de atribuire | Cod unic de identificare a fiecărui obiect de contract |
| I | Tipul contractului: FURNIZARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Bistrița-Năsăud: LOT 2 achiziție recipiente pentru colectarea deșeurilor fracția Hârtie/Carton – europubele de 240 litri |  | 34928480-6 Containere si pubele de deseuri (Rev.2) | 19.883.632,47 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Licitație deschisă | Procedura a fost inițiată prin adresa nr. IVAa/1776/ 25.01.2024 | mai | online | Serviciul achizitii publice, contracte | 4347550/ 2024/4953/ I.2 |
| II | Tipul contractului: SERVICII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Servicii de supervizare a lucrărilor de construcții pentru proiectul: Modernizare drumuri județene DJ154 Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ162 Sânmihaiu de Câmpie – Visuia și DJ 172A Beclean-Chiochiș |  | 71247000-1 Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2) | 450.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Procedură simplificată | Procedura a fost inițiată prin adresa nr. IIIBb/814/ 15.01.2024 | - | online | Serviciul achizitii publice, contracte | 4347550/ 2024/4953/ II.1 |
| II.2 | Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale |  | 90513000-6 – Servicii de tratare și eliminarea de deșeuri animale și deșeuri nepericuloase 90523000-9 – Servicii de eliminarea a deșeurilor toxice, cu excepția deșeurilor radioactive și a solurilor contaminate | 349.560,20 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Procedură simplificată | martie | iulie | online | Serviciul achizitii publice, contracte | 4347550/ 2024/4953/ II.2 |
| II.3 | Servicii de consultanță și asistență tehnică în vederea monitorizării implementării etapelor de analiză premergătoare dezvoltării unor soluții software pentru digitalizarea serviciilor publice oferite de către APL-uri în relația cu cetățenii, precum și supervizarea redactării caietului de sarcini privind dezvoltarea soluțiilor software pentru Centrul de Date Regional N-V |  | 72220000-3 Servicii de consultanta privind sistemele informatice si servicii de consultanta tehnica (Rev.2) | 942.505,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Procedură simplificată | martie | iunie | online | Serviciul achizitii publice, contracte | 4347550/ 2024/6636/ II.3 |
| III. | Tipul contractului: LUCRĂRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT+executie-Pod pe DJ 172G, km 39+315 loc. Orheiu Bistritei |  | 45221111-3 Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2) 71322300-4 Servicii de proiectare a podurilor (Rev.2) | 3.204.141,58 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Procedură simplificată | martie | iunie | online | Serviciul achizitii publice, contracte | 4347550/ 2024/4953/ III.1 |
|  | PT+Execuție: Pod pe DJ 162, km 21+030, Sânmihaiu de Câmpie, județul Bistriţa-Năsăud |  | 45221111-3 Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2) 71322300-4 Servicii de proiectare a podurilor (Rev.2) | 1.784.197,47 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Procedură simplificată | martie | iunie | online | Serviciul achizitii publice, contracte | 4347550/ 2024/4953/ III.2 |
|  | PT+Execuție; Modernizare DJ 172A, km 26+000-33+000, Chiochiș-limită județ Cluj |  | 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) 71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2) | 24.475.888,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Procedură simplificată | martie | iunie | online | Serviciul achizitii publice, contracte | 4347550/ 2024/4953/III.3 |
|  | PT+Execuție: Pod pe DJ 154D, km 0+155, Domnești |  | 45221111-3 Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2) 71322300-4 Servicii de proiectare a podurilor (Rev.2) | 3.728.236,88 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Procedură simplificată | iunie | octombrie | online | Serviciul achizitii publice, contracte | 4347550/ 2024/4953/ III.4 |
|  | PT+Execuție: Pod pe DJ 172, km 39+487, peste râul Țibleș, la Poienile Zagrei, judeţul Bistriţa-Năsăud |  | 45221111-3 Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2) 71322300-4 Servicii de proiectare a podurilor (Rev.2) | 2.560.201,23 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Procedură simplificată | iunie | octombrie | online | Serviciul achizitii publice, contracte | 4347550/ 2024/4953/ III.5 |
|  | Poziție anulată prin adresa nr.IIIBa/20148/19.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lucrări de refacere platformă drum județean 154C, km 5+050-5+400, în localitatea Sebiș, comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud |  | 45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2) 45233141-9 Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2) | 2.941.176,41 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Procedură simplificată | martie | iunie | online | Serviciul achizitii publice, contracte | 4347550/ 2024/4953/ III.7 |
|  | Extindere Amenajări exterioare pentru agrement, dotări sportive și funcțiuni complexe la Complexul Sportiv situat în localitatea Unirea, Str.Aerodromului, nr.33, Municipiul Bistrița |  | 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) 71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2) | 1.092.436,97 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Procedură simplificată | martie | iunie | online | Serviciul achizitii publice, contracte | 4347550/ 2024/4953/ III.8 |
|  | Modernizare drumuri județene DJ154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ172A Beclean-Chiochiș, județul Bistriţa-Năsăud – rest de executat |  | 45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2) | 143.129.156,82 | PNDL+ Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Licitație deschisă | august | decembrie | online | Serviciul achizitii publice, contracte | 4347550/ 2024/17004/ III.9 |
| III.10 | Execuție lucrări pentru obiectivul „Reabilitarea Castelului Teleki Comlod‟ |  | 45200000-9 Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2) 45300000-0 Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2) 45112700-2 Lucrari de arhitectura peisagistica (Rev.2) | 27.401.908,96 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 Clauză suspensivă | Licitație deschisă | iulie | noiembrie | online | Serviciul achizitii publice, contracte | 4347550/ 2024/14478/ III.10 |

Șef Serviciu achiziții publice, contracte,
Elisabeta UNGUREANU

B.N./1 ex.

Anexa 1

ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE 2024

| Nr. crt. | Obiectul achiziției directe | COD CPV | Valoarea estimată LEI, fără TVA | Sursa de finanțare | Data (luna) estimată pentru inițiere | Data (luna) estimată a finalizării achiziției |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PRODUSE |  |  |  |  |  |
|  | Clăpari - Salvamont | 37411110-6 - Clapari (Rev.2) | 2100,84 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | Rucsacuri- Salvamont | 18931100-5 Rucsacuri (Rev.2) | 7.983,19 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | Căști protecție (iarnă) - Salvamont | 18444200-5 Casti de siguranta (Rev.2) | 1.848,74 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | Aparat detecție electronică (detector avalanșă) - Salvamont | 31642000-8 Aparate de detectie electronica (Rev.2) | 2.100,84 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | Echipament individual de protecție (minim pufoaică) - Salvamont | 35810000-5 Echipament individual (Rev.2) | 7.983,19 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | Materiale sanitare – pansamente, plasturi, comprese, tifon, atele, feșe, tărgi- Salvamont | 33141110-4 Pansamente (Rev.2) 33141112-8 Plasturi (Rev.2) 33141118-0 Comprese de tifon (Rev.2) 33141760-5 Atele (Rev.2) | 2.521,01 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | aprilie | aprilie |
|  | Echipament transport (cutie portbagaj) - Salvamont | 34000000-7 - Echipament de transport şi produse auxiliare pentru transport (Rev.2) | 1.932,77 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | Încălțăminte impermeabilă (bocanci de vară) - Salvamont | 18811000-7 Incaltaminte impermeabila (Rev.2) | 7.563,03 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | februarie | martie |
|  | Lemn de foc - Salvamont | 03413000-8 Lemn de foc (Rev.2) | 3.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | iunie | iulie |
|  | Echipament schi (1seturi, schiuri, legături, 2 benzi aderente, bețe schi) - Salvamont | 37411120-9 - Schiuri (Rev.2) 37411130-2 Bete de schi (Rev.2) 37411140-5 Legaturi (Rev.2) | 6.302,52 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | aprilie | mai |
|  | Editare (pliante, hărți, etc) - Salvamont | 22140000-3 – Pliante | 3.361,34 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | mai | iunie |
|  | Materiale de construcții și articole conexe (reparații curente) - Salvamont | 44100000-1 Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2) | 4.201,68 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | aprilie | mai |
|  | Materiale pentru întreținere și amenajare trasee turistice - Salvamont | 44810000-1 Vopsele (Rev.2) | 5.042,02 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | mai | iunie |
|  | Aeronavă fără pilot (dronă) - Salvamont | 34711200-6 - Aeronave fără pilot (Rev.2) | 42.016,81 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | aprilie | mai |
|  | Binoclu (cu termoviziune) - Salvamont | 38631000-7 - Binocluri (Rev.2) | 19.327,73 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | aprilie | mai |
|  | Echipament telecomunicații (tel. satelit) - Salvamont | 32500000-8 - Echipament de telecomunicaţii | 10.084,03 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | aprilie | mai |
|  | Legitimații consilieri județeni, suporturi etichete (sala de ședințe) | 35123400-6 Ecusoane de identificare (Rev.2) 30192000-1 Accesorii de birou (Rev.2) | 4.201,68 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | - Piese și accesorii IT, precum și piese și accesorii pentru aparatele de aer condiționat - CJBN - IT - CMJ - Piese pentru computere; Materiale IT, cabluri de rețea - ISU - Piese schimb echipamente informatice-STPS | 30237000-9 – Piese si accesorii pentru computere (Rev.2) 30237100-0 – Piese pentru computere (Rev.2) 30237300-2 – Accesorii informatice 30125000-1 – Piese și accesorii pentru fotocopiatoare 42512500-3 - Piese pentru dispozitive de climatizare | 35.813,73 din care 8.000,00 (ISU) + 4.201,00 (STPS) + 4.285,00 (CMJ) + 19.327,73 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Articole mărunte de birou – ISU, CMJ, STPS, CJBN | 30197000-6 – Articole marunte de birou (Rev.2) | 8.080,00 din care: 500,00 (ISU) + 1.260,00 (CMJ) + 420,00 (STPS) + 5.900,00 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Articole de papetărie și alte articole de hârtie –ISU,CMJ, STPS, CJBN | 30199000-0 – Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2) | 6.328,00 din care: 500,00 (ISU) + 1.008,00 (CMJ) + 420,00 (STPS) + 4.400,00 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Accesorii de birou – ISU, CMJ, STPS, CJBN | 30192000-1 – Accesorii de birou (Rev.2) | 6.164,00 din care: 1.084,00 (ISU) + 1.260,00 (CMJ) + 420,00 (STPS) + 3.400,00 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Acumulatori, baterii, pile galvanice și baterii primare | 31411000-0 - Baterii alcaline | 500,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Amprente pentru ștampile – CMJ, CJBN | 30192153-8 Stampile cu text (Rev.2) 22612000-3 Tuș pentru ștampile | 4.500,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Aranjamente florale cu ocazia primirii delegațiilor străine – CRPR, Aranjamente florale – DE | 03121210-0 Aranjamente florale (Rev.2) | 65.810,00 din care: 810,00 (CRPR) + 65.000,00 (DE) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | - Cafea, ceai și produse conexe, Produse de panificație, Produse de patiserie și de cofetărie proaspete, Apă minerală - CRPR - Apă, cafea, zahăr, ceai - DE | 15860000 4 - Cafea ceai produse conexe (Rev.2); 15810000-9 - Produse de panificaţie, produse de patiserie şi de cofetărie proaspete (Rev.2); 15981000-8 - Apă minerală (Rev.2); 15981100-9 – Apa minerala plata (Rev.2); 15831000-2 – Zahar (Rev.2); 15861000-1 – Cafea (Rev.2); | 15.322,00 din care: 3.022,00 (CRPR) + 12.300,00 (DE) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Bibliorafturi | 30199500-5 Bibliorafturi, mape de corespondenta, clasoare si articole similare (Rev.2) | 2.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | CD-uri, DVD-uri, Stikuri de memorie | 30234300-1 Compact-discuri (CD-uri) (Rev.2) | 4.650,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Cartușe de toner și cerneală – ISU, CMJ, STPS, CJBN | 30125100-2 – Cartuse de toner (Rev.2); 30192113-6 – Cartuse de cerneala (Rev.2) | 124.078,00 din care: 7.676,00 (ISU) + 6.722,00 (CMJ) + 1.680,00 (STPS) + 108.000,00 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Cartuș filtrare apă (apă potabilă) | 42912310-8 Aparate de filtrare a apei (Rev.2) | 6.800,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Cărți poștale, felicitări, alte imprimate – CMJ, CJBN | 22300000-3 Carti postale, felicitari si alte imprimate (Rev.2) | 3.140,00 din care: 840,00 (CMJ) + 2.300,00 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Diplome cartonate, diplome cartonate înrămate, CEC-uri premiere, afișe, invitații evenimente | 22440000-6 Carnete de cecuri (Rev.2) 79811000-2 Diplome | 45.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | - Diverse imprimate și registre - CJBN - Materiale cu caracter funcțional, registre contabile, clasoare, formulare și alte articole imprimate de papetărie din hârtie sau din carton - STPS | 22900000-9 - Diverse imprimate 22800000-8 – Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2) | 840,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Dosare, plicuri, timbre - CMJ, CJBN | 22852100-9 Dosare 22852100-8 Coperti de dosar (Rev.2) 30199230-1 Plicuri (Rev.2) 22410000-7 Timbre (Rev.2) | 4.340,00 din care: 1.840,00 (CMJ) + 2.500,00 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Dulciuri | 15842300-5 Dulciuri (Rev.2) | 8.950,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Hârtie pentru fotocopiatoare A3 și A4, hârtie autocolantă, hârtie pentru plotter – ISU, CMJ, STPS, CJBN | 30197643-5- Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2); 30197642-8 Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2) | 28.203,00 din care: 5.000,00 (ISU) + 2.773,00 (CMJ) + 840,00 (STPS) + 19.590,00 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Hârtie igienică, batiste, şerveţele pentru mâini şi şerveţele de masă – ISU, CMJ, CJBN | 33760000-5- Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2) | 2.584,00 (ISU) + 2.521,00 (CMJ) + 20.200,00 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Obiecte de artizanat pentru delegații străine – RPR Obiecte de artizanat, mărțișoare CJBN | 37000000-8 Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucarii, obiecte de artizanat, obiecte de arta si accesorii (Rev.2); 37800000-6 - Articole pentru lucrări de artizanat şi de artă (Rev.2) 22100000-1 - Cărţi, broşuri şi pliante tipărite (Rev.2) 18530000-3 - Cadouri şi recompense | 19.700,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Plăcuțe gravate pentru birouri, cărți de vizită | 30199730-6 Carti de vizita (Rev.2) | 3.500,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Produse de curățat - CJBN, ISU Produse de curățat și de lustruit – CMJ Materiale de curățat - STPS | 39830000-9 – Produse de curatat (Rev.2); 39800000-0 – Produse de curatat si de lustruit (Rev.2); 39831240 – Produse de curățenie | 20.210,00 din care: 6.000,00 (ISU) + 1.680,00 (CMJ) + 1.680,00 (STPS) + 10.850,00 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | ##### - Produse și articole de feronerie - CJBN - Feronerie - ISU | 44316510-6 Feronerie (Rev.2) | 13.900,00 din care: 8.900,00 (CJBN) + 5.000,00 (ISU) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Rame | 39298000-7 Statuete, ornamente, rame pentru fotografii sau pentru tablouri si pentru oglinzi (Rev.2) | 8.950,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | ##### Produse informative și de promovare | 39294100-0 Produse informative si de promovare (Rev.2) | 50.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | ##### Săpun lichid– ISU, CMJ, CJBN | 33711900-6 – Sapun (Rev.2) | 4.421,00 din care: 1.000,00 (ISU) + 421,00 (CMJ) + 3.000,00 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | ##### Mături, perii si alte articole de menaj - ISU, CMJ | 39224300-1 – Maturi, perii si alte articole de menaj (Rev.2) | 500+420 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | ##### Piese și accesorii pentru autovehicule, vehicule – ISU, CMJ | 34300000-0 – Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2) | 9.626+4201 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | ##### Materiale de construcții și articole conexe – ISU, CMJ | 44100000-1 – Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2) 44110000-4 – Materiale de constructii (Rev.2) | 66.904,00 29.160+37.744,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Abonamente la ziare, reviste și cărți de specialitate | 22210000-5 – ziare 22200000-2 – ziare, reviste specializate, periodice și reviste 22211000-2 – reviste specializate | 8.095,24 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | - Echipament IT (cameră video de securitate; echipament de retea firewall) – ISU; - Calculatoare de birou – CMJ - Computer portabil (laptop) - Salvamont | 35125300-2 - Camere video de securitate (Rev.2) 30213300-8 – Computer de Serviciul 30232110-8 – Imprimante laser 30213000-5 – Computere personale 32333200-8 – Camere video 30213100-6 – Computere portabile 32323100-4 – Monitoare video color 48313000-5 – Pachete software de recunoaștere optică a caracterelor (OCR) 48986000-3 – Pachete software de testare a programelor 32342412-3 Boxe | 50.887,37 din care: 14.753,00 (ISU)+ 25.210 (CMJ)+ 10.924,37 (Salvamont) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Pe parcursul anului 2024 | Pe parcursul anului 2024 |
|  | Centrala termică pentru imobil Piața Petru Rareș nr.1B (imobilul cu funcțiuni de birouri și spații garaje) | 39715200-9 Echipament de incalzire (Rev.2) | 24.800,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | iulie | iulie |
|  | Rafturi metalice ( obiecte de inventar) pentru dotarea depozitului de arhivă din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud | 39152000-2 Rafturi metalice | 16.806,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | august | august |
|  | Rachete de semnalizare (fumigene) | 24613000-4 Rachete de semnalizare, rachete antigrindina, semnalizator pe timp de ceata si articole pirotehnice (Rev.2) | 500,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | octombrie | octombrie |
|  | Becuri și tuburi fluorescente, plafoniere sau aplice de perete | 31532920-9 Becuri si lampi fluorescente (Rev.2) 31532910-6 Tuburi fluorescente (Rev.2) | 2.200,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | noiembrie | noiembrie |
|  | Pneuri pentru autovehicule | 34351100-3 Pneuri pentru autovehicule (Rev.2) | 6722,69 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | decembrie | decembrie |
| II | SERVICII |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de asigurare colectivă împotriva accidentelor și de sănătate, asigurare de răspundere civilă profesională pentru unități Salvamont-Salvamar | 66720000-3 – Servicii de reasigurare impotriva accidentelor si de reasigurare de sanatate (Rev.2) 66516000-0 Servicii de asigurare de raspundere civila (Rev.2) | 5.500,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | aprilie | Mai |
|  | Abonament Dispecerat Național Salvamont | 79980000-7 Servicii de abonare (Rev.2) | 3.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | februarie | martie |
|  | Servicii de editare şi tipărire a unei publicaţii proprii de informare a cetăţenilor cu privire la investiţiile realizate de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi viitoarele proiecte ale judeţului Bistriţa-Năsăud | 79970000-4 - servicii de editare (Rev.2) 79811000-2 - servicii de tipografie digitală (Rev.2) 79961100-9 - servicii de fotografie publicitară (Rev.2) 79340000-9 - servicii de publicitate si de comercializare (Rev.2) | 251.900,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | februarie | martie |
|  | Servicii de cadastru - CADPP | 71354300-7 – Servicii de cadastru | 65.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Servicii de consultanță în domeniul evaluării | 79419000-4 – Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2) | 40.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Servicii de transport marfă cu șofer | 60180000-3 – Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2) | 8.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Servicii de colectare, transport și eliminare deșeuri chimice - CADPP - Servicii de colectare cartușe uzate de imprimante și fotocopiatoare - DE | 90523000-9 Servicii de eliminare a deseurilor toxice, cu exceptia deseurilor radioactive si a solurilor contaminate (Rev.2) | 16.500,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Servicii de asigurare a construcțiilor împotriva tuturor riscurilor | 66513200-1 Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2) | 136.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | noiembrie | decembrie |
|  | - Servicii de legătorie dosare și confecționare coperți de carton îmbrăcate în imitație de piele și inscripționate cu folio auriu/argintiu - CJBN - Servicii de legătorie – CMJ | 22852100-8 - Coperti de dosar (Rev.2) 79971000-1 – Servicii de legare si de finisare (Rev.2) 79971200-3 - Servicii de legare | 5.460,00 din care: 4.200,00 (CJBN) + 1.260,00 (CMJ) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Pe parcursul anului 2024 | Pe parcursul anului 2024 |
|  | Servicii de publicare în presa națională scrisă | 79341000-6 – Servicii de publicitate (Rev.2) | 3.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Pe parcursul anului 2024 | Pe parcursul anului 2024 |
|  | Servicii de comunicare şi publicitate în presa scrisă locală – CMJ, CJBN | 79341000-6 – Servicii de publicitate (Rev.2) | 61.260,00 din care: 1.260,00 (CMJ) + 60.000,00 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | Servicii de comunicare și publicitate în presa on-line locală | 79341000-6 – Servicii de publicitate (Rev.2) | 24.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | Servicii de comunicare şi publicitate difuzate de un post de radio local | 92200000-3 Servicii de radio si de televiziune (Rev.2) 92210000-6 Servicii de radio (Rev.2) | 20.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | Servicii de comunicare şi publicitate difuzate de un post de televiziune locală | 92200000-3 Servicii de radio si de televiziune (Rev.2) 92220000-9 Servicii de televiziune (Rev.2); | 20.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | Publicare anunțuri în Monitorul Oficial al României, partea III și VI | 79970000-4 – Servicii de editare (Rev.2) | 5.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Pe parcursul anului 2024 | Pe parcursul anului 2024 |
|  | Servicii de curierat rapid | 64120000-3 – Servicii de curierat (Rev.2) | 2.521,01 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Pe parcursul anului 2024 | Pe parcursul anului 2024 |
|  | Servicii de promovare a județului în presa scrisă locală | 79342200-5 - Servicii de promovare (Rev.2) | 5.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Pe parcursul anului 2024 | Pe parcursul anului 2024 |
|  | # Servicii de asigurare contra accidentelor si de asigurare de sănătate pentru deplasările externe - RPR | 66512000-2 Servicii de asigurare contra accidentelor si de asigurare de sanatate (Rev.2) | 2.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | # Servicii de traducere și de interpretare | 79530000-8 Servicii de traducere (Rev.2) 79540000-1 Servicii de interpretariat (Rev.2) | 3.240,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Pe parcursul anului 2024 | Pe parcursul anului 2024 |
|  | # Servicii de transport aerian | 60400000-2 Servicii de transport aerian (Rev.2) | 28.560,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Pe parcursul anului 2024 | Pe parcursul anului 2024 |
|  | # Servicii de transport de transbordare | 60130000-8 Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2) | 600,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Pe parcursul anului 2024 | Pe parcursul anului 2024 |
|  | # Servicii de transport în străinătate (combustibil, taxe de drum și alte taxe) | 60400000-2 Servicii de transport aerian (Rev.2) | 810,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Pe parcursul anului 2024 | Pe parcursul anului 2024 |
|  | # Transport de pasageri ocazional ( pentru transportul elevilor ) | 60140000-1 Transport de pasageri ocazional (Rev.2) | 47.080,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Pe parcursul anului 2024 | Pe parcursul anului 2024 |
|  | - Servicii de întreținere sistem antiefracție, sistem supraveghere video și control acces pentru sediul Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, inclusiv imobilul birouri – garaje din curtea interioară a Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud- CJBN - Servicii de intretinere a echipamentului de securitate- CMJ | 50610000-4- Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2) | 20.521,00 din care: 2.521,00 (CMJ) + 18.000,00 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | aprilie | mai |
|  | - Servicii de asigurare de răspundere civilă (RCA) a autovehiculelor din dotarea parcului auto al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud - CJBN, Salvamont - Servicii de asigurare de răspundere civilă RCA - ISU, CMJ, STPS | 66516000-0 - Servicii de asigurare de raspundere civila (Rev.2) | 26.512 din care: 5.000,00 (ISU) + 4.500 (CMJ) + 2.512,00 (STPS) + 6.000,00 (Salvamont) + 13.000,00 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | - Servicii de asigurare facultativă a autovehiculelor din dotarea parcului auto al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud tip CASCO - CJBN, Salvamont - Servicii de asigurare autovehiculelor tip CASCO (CMJ, STPS) | 66514110-0 – Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2) | 48.929,00 din care: 5.500,00 (CMJ) + 1.429,00 (STPS) + 12.000,00 (Salvamont) + 30.000,00 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Servicii inspecţie tehnică periodică a automobilelor (ITP) – ISU, CMJ, CJBN, Salvamont | 71631200-2 – Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2) | 3.216,34 din care: 840,00 (ISU) + 336,00 (CMJ) + 840,34 (Salvamont) + 1.200,00 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Viniete pentru automobile - CJBN, Salvamont | 22453000-0 Viniete de automobile (Rev.2) | 3.680,67 din care: 1.680,67 (Salvamont) + 2.000,00 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Servicii de întreținere a automobilelor aflate în perioada de garanție – CJBN | 50112200-5 – Servicii de întreţinere a automobilelor | 8.900,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Servicii de reparare a autovehiculelor - ISU, CJBN, Salvamont | 50112100-4 – Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2) | 57.764,71 din care: 6.000,00 (ISU) + 11.764,71 (Salvamont) + 40.000,00 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Servicii de întreținere a autovehiculelor – CMJ, STPS, CJBN, Salvamont | 50112200-5 – Servicii de întreţinere a automobilelor | 63.108,05 din care: 6.722,00 (CMJ) + 1.260,00 (STPS) + (15.126,05 (Salvamont) + 40.000,00 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Servicii de reparare a pneurilor inclusiv montare si echilibrare – CMJ, STPS, CJBN | 50116500-6 – Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2) | 1.765,00 din care 504 (CMJ) + 1.261,00 (STPS) + 6.000,00 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Servicii de telefonie fixă pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsaud; Servicii de telefonie publică – ISU, CMJ, CJBN | 64211000-8 – Servicii de telefonie publica (Rev.2) | 12.721,00 din care: 2.400,00 (ISU) + 4.201,00 (CMJ)+ 6.120,00 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | aprilie | mai |
|  | Servicii de telefonie mobilă pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsaud - CJBN Servicii de telefonie publică – ISU, CMJ, | 64211000-8 – Servicii de telefonie publica (Rev.2) | 28.988,00 din care: 4.208,00 (ISU) + 1.680,00 (CMJ)+ 23.100,00 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | decembrie | decembrie |
|  | Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor- ISU, CMJ, CJBN | 50413200-5 -Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2) | 6.781,00 din care: 840,00 (ISU) + 2.941,00 (CMJ) + 3.000,00 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | aprilie | mai |
|  | - Servicii de verificare/revizii periodice și reparații pentru instalații și consumatori de gaze naturale la sediului consiliului județean, inclusiv imobilul Birouri-garaje - CJBN - Servicii de reparare și întreținere a încălzirii centrale – CMJ - Servicii de reparare și întreținere a echipamentului de detectare a gazului - ISU | 50720000-8 – Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2) 50800000-3 Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2) 44167100-9 Racorduri (Rev.2) 45259300-0 Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2) | 11.861,00 din care: 3.500,00 (CJBN) + 3.361,00 (CMJ) + 5.000,00 (ISU) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | aprilie | mai |
|  | Servicii de protecție antivirus pentru sistemul informatic al consiliului județean | 72212761-1 Servicii de dezvoltare de software antivirus (Rev.2) 72212760-4 Servicii de dezvoltare de software de protectie antivirus (Rev.2) | 30.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | Servicii de backup pentru serverele consiliului județean | 72910000-2 Servicii de siguranta informatica (Rev.2) | 10.648,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | Servicii mentenanță servere și exchange server dedicate e-mailurilor din domeniul portal.bn | 72610000-9 Servicii de asistenta informatica (Rev.2) 72611000-6 Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2) | 18.487,39 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | Servicii întreținere PC, laptopuri și reparații – CJBN | 50300000-8 – Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2) 50312000-5 – Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2) 72600000-6 – Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2) | 10.084,03 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Martie | aprilie |
|  | - Servicii de întreţinere copiatoare, imprimante și scanere - CJBN - Servicii de reparare a fotocopiatoarelor, calculatoarelor - STPS - Servicii de întreținere a fotocopiatoarelor și tehnici de calcul – ISU, - Servicii de reparare a fotocopiatoarelor-CMJ | 50313200-4 – Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2) 50313100-3 Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2) 50314000-9 Servicii de reparare si de intretinere a faxurilor (Rev.2) | 20.285,03 Din care: 6.000,00 (ISU) + 2.521,00 (CMJ) + 1.680,00 (STPS) + 10.084,03 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Servicii de asistenţă informatică registratură; Servicii de asistență tehnică și mentenanță pentru aplicații specifice activității financiar-contabile | 72610000-9 – Servicii de asistenta informatica (Rev.2) 72600000-6 – Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2) | 30.252,10+ 31.200,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | Servicii de internet pentru asigurarea funcționării portalului, servicii de găzduire pentru site-urile ecobn.ro și visitbn.ro, servicii de televiziune pentru 3 dispozitive, suplimentare cu 2 IP-uri statice pentru e-mail, SmartCity | 72400000-4 – Servicii de internet (Rev.2) | 30.252,10 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | Servicii de mentenanță privind funcționarea sistemului profesional de sonorizare cu înregistrare ședințe din Sala de Ședințe a Palatului Administrativ | 50300000-8 – Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2) 50334400-9 – Servicii de intretinere a sistemelor de comunicatii (Rev.2) | 10.084,03 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | aprilie | mai |
|  | Servicii de revizie, întreținere și igienizare aparate de aer condiționat din camerele serverelor | 50730000-1 Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2); 90920000-2 Servicii de igienizare a instalatiilor (Rev.2) | 5.882,35 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | aprilie | mai |
|  | Servicii privind asigurarea desfășurării ședințelor online ale Consiliului Județean Bistrița-Năsăud precum și a altor ședințe ale aparatului de specialitate al consiliului județean | 72000000-5 Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2); 48515000-1 Pachete software pentru videoconferinte (Rev.2) | 1.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | noiembrie | decembrie |
|  | Servicii de mentenanță a platformei online e-voting pentru desfășurarea ședințelor comisiilor de specialitate | 72413000-8 – Servicii de proiectare de site-uri www | 4.500,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | noiembrie | decembrie |
|  | Servicii de asistență tehnică a sistemului informatic destinat Registrului Agricol realizat la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în cadrul proiectului, “Gestiunea în sistem informatic a registrului agricol şi a altor servicii publice destinate cetăţenilor în cadrul unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistrița-Năsăud – proiect 1- Cod SMIS 48353” | 72611000-6 Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2) | 69.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | Servicii de securitate cibernetică „Gateway Security Suite pentru NSA 3650 SonicWall” pentru sistemul informatic | 5121300-8 Pachete software pentru securitatea datelor | 20.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | Servicii de mentenanță a sistemului de pontaj electronic | 31711310-9 - Sistem de pontaj (Rev.2) | 3.600,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Pe parcursul anului 2024 | Pe parcursul anului 2024 |
|  | Servicii de emitere și distribuire a voucherelor de vacanță pe suport electronic | 79810000-5 Servicii tipografice (Rev.2) | 0,01 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | Abonament pentru anul 2024 și pentru anul 2025 la Monitorul Oficial online al României, partea I, III, V și VI | 72610000-9 – Servicii de asistenta informatica (Rev.2) 22200000-2 – Ziare, reviste specializate, periodice si reviste | 3.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Servicii asistenţă informatică Lex Expert – ISU, CJBN | 72610000-9 – Servicii de asistenta informatica (Rev.2) | 3.900,85 din care: 1.800,00 (ISU) + 2.100,85 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | aprilie | Mai |
|  | Servicii legislative | 75111200-9 Servicii legislative (Rev.2) | 5.988,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | aprilie | Mai |
|  | Servicii de elaborarea documentatiilor cadastrale pentru inscrierea in Cartea Funciara a drumurilor judetene din judetul Bistrita-Nasaud | 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2) | 184.873,22 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | august | august |
|  | # Expertiza+DALI: Reabilitare DJ 172, km 34+160-44+257, Zagra-Poienile Zagrei - Suplai, județul Bistrița-Năsăud | 71319000-7 Servicii de expertiza (Rev.2) | 176.470,58 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | # Servicii de elaborare PT+PAC+ DDE și asistență tehnică din partea proiectantului la obiectivul: Lucrări de consolidare/ stabilizare versanți și refacere platformă drum județean 154B, km 11+200-11+500 și km 13+100 - 13+300, județul Bistrița-Năsăud | 71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2) | 100.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | iulie | iulie |
|  | Servicii de instalare echipament electric | 51110000-6 Servicii de instalare a echipamentului electric (Rev.2) | 49.200,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | noiembrie | decembrie |
|  | # Servicii de mentenanță termică, sanitară și apă-canal de la sediul Consiliului Județean, inclusiv imobilul birouri-garaje | 50720000-8 - Servicii de reparare şi de întreţinere a încălzirii centrale 50800000-3 - Diverse servicii de întreţinere şi de reparare 44167100-9 - Racorduri | 26.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | # Servicii de întreținere a spațiilor verzi aflate pe terenul adiacent fațadelor sediului Consiliului județean Bistrița-Năsăud | 77310000-6 - Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2) | 10.800,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | # Servicii de întreținere și servicii RSVTI pentru liftul exterior și platforma pentru accesul persoanelor cu dizabilități de la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud | 50750000-7 Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2) | 19.400,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | # Servicii de mentenanță pentru rețeaua telefonică existentă la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud | 50334110-9 Servicii de întreținere a rețelei telefonice | 9.400,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | # Servicii de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Bistrița-Năsăud, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost | 85200000-1 Servicii veterinare 70333000-4 Servicii de adăpostire | 62.316,39 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | martie |
|  | # Elaborare Studii în vederea optimizării serviciului de transport public județean, ținând cont de principiul eficienței economice în gestionarea serviciului și utilizarea eficientă a fondurilor, inclusiv actualizarea Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2024-2033 și a graficelor de circulație | 79311100-8 Servicii de elaborare de studii (Rev.2) | 96.106,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Procedura a fost inițiată prin adresa nr. IVAb/2021/ 30.01.2024 | Achiziție finalizată Februarie 2024 |
|  | # Servicii de asistență tehnică a sistemului informatic implementat în cadrul proiectului RAISE: Retro-Digitalizarea Arhivei și Informatizarea Serviciilor Electronice la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Cod SIPOCA 667/Cod MySMIS 129687 | 72611000-6 Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2) | 38.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | aprilie | mai |
|  | # Serviciu reînnoire Unified Threat Protection pentru echipamentele FORTINET FortiGate-80E | 48761000-0 – Pachete software antivirus | 8.300,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | # Serviciu reinnoire backup Veeam Essentials (Veeam Data Platform Essentials) pentru 5 instanțe | 72910000-2 Servicii de siguranta informatica (Rev.2) | 1.900,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | # Serviciu reînnoire ESET PROTECT Entry On-Prem, 12 end-ponturi | 50324200-4 Servicii de intretinere preventiva (Rev.2) | 1.800,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | # Distribuție de gaz și servicii conexe - CMJ # Servicii de furnizare gaze naturale pentru sediul aparatului de specialitate al Consiliului Județean, inclusiv imobilul birouri/garaje- CJBN | 65200000-5 Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2) 09123000-7 Gaze naturale (Rev.2) | 147.226 din care: 67.226 (CMJ) + 80.000 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Pe parcursul anului 2024 | Pe parcursul anului 2024 |
|  | # Consultanță tehnică în vederea realizării etapelor premergătoare dezvoltării unor soluții software pentru digitalizarea serviciilor publice oferite de către APL-uri în relația cu cetățenii, pentru monitorizarea procesului de dezvoltare, pentru asigurarea asistenței tehnice specifice procesului de acceptanță și pentru punerea în funcțiune a soluțiilor software | 72220000 – 3 Servicii de consultanta privind sistemele informatice si servicii de consultanta tehnica (Rev.2) | 10.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024, Anexa nr.13 la HCJBN nr.19/01.02.2024, capitolul 80.02- Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă, Articolul 71.01.30 Alte active, poziția nr.11.1.1 | Inițiat 08 februarie 2024 | februarie |
|  | # Servicii de întocmire expertiză tehnică în vederea realizării obiectivului ”Desființare (demolare) corpuri de clădire C7, C8, C9 și C13 din incinta Școlii Profesionale Sfânta Maria Bistrița” | 71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2) | 25.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | februarie | martie |
|  | # Servicii de proiectare Elaborare studiu de coexistență rețele electrice în vederea realizării obiectivului: Modernizare DJ 172A km 26+000-33+000 Chiochiș- limită județ Cluj, județul Bistrița-Năsăud | 71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2) | 15.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | # Servicii de completare și revizuire a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „ Construire stadion în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud‟ | 71241000-9 Studii de fazabilitate, servicii de consultanță, analize | 190.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | aprilie | mai |
|  | # Servicii de proiectare – Studiu de soluție, racordare la RED – Parc fotovoltaic pentru autoconsum (P=4,33 MWp), în comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud | 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2) 71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2) | 190.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | iunie | iunie |
|  | # Servicii de elaborare studiu NZEB pentru obiectivul „Construire Stadion, localitatea Unirea, str. Aerodromului nr.33, Municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud‟ | 71314300-5 Servicii de consultanță în eficientizarea energetică | 50.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | iulie | iulie |
|  | # Servicii de consultanță în achiziții publice în cadrul proiectului „Modernizare drumuri județene DJ 154D, Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiș, județul Bistriţa-Năsăud”-Lucrari suplimentare | 79418000-7 Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2) | 100.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | iulie | iulie |
|  | # Servicii de verificare tehnică de calitate pentru: Elaborare DTAC, DTOE, PT, DDE pentru proiectul : ‟Modernizare DJ 154, km 17+000-51+720, LIMITA DE JUDET MURES – SARATA – DN 17, JUDETUL BISTRITA-NASAUD | 71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2) | 70.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | iulie | iulie |
|  | # Servicii de elaborare Expertiză tehnică poduri, actualizare Expertiză tehnică drum, actualizare deviz general conform HG 907/2016, actualizare DALI pentru obiectivul de investiții: Modernizare DJ 172A, km 26+000-33+000, Chiochiș – lim. Jud. Cluj, județul Bistrița-Năsăud | 71319000-7 Servicii de expertiza (Rev.2) 71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2) | 42.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | august | august |
|  | # Studiu/analiză de nevoi pentru undamentarea înființării/extinderii serviciilor de educație timpurie la nivel județean și a Metodologiei de identificare și recrutare a grupului țintă | 79311100 – 8 Servicii de elaborare studii | 50.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | august | august |
|  | # Servicii de auditare și recertificare ISO 37001 | 79212200 – 5 Servicii de auditare | 7.500,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | august | august |
| II.80 | # Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului competitiv de proiecte „Diversificarea și flexibilizarea serviciilor de educație timpurie”, finanțat prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 | 79411000-8 Servicii generale de consultanta in management (Rev.2) | 100.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | august | august |
|  | # Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. pentru obiectivul: "Desființare (demolare) corpuri de clădire C7, C8, C9 și C13 din incinta Școlii Profesionale Speciale Sfânta Maria, Bistrița" | 71241000-9 – Studii de Fezabilitate, servicii de consultanță, analize; 71356100-9 – Servicii de control tehnic. | 39.000.00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | septembrie | septembrie |
|  | # Servicii de verificare tehnică de calitate pentru:„ Lucrări de consolidare/stabilizare versanți și refacere platformă drum județean 154B, km 11+200-11+500 și km 13+100-13+300, județul Bistrița-Năsăud | 71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2) | 15.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | octombrie | octombrie |
|  | # Servicii de consultanță de specialitate în achiziții și pentru derularea contractului „ Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Bistrița-Năsăud‟ | 79418000-7 Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2) | 100.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | octombrie | octombrie |
|  | # Servicii de întocmire a aplicației de finanțare în vederea depunerii proiectului „Extindere și modernizare Secție de Psihiatrie – Spitalul Județean de Urgență Bistrița‟ în cadrul programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești | 72224000-1 Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2) | 30.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | noiembrie | noiembrie |
|  | # Servicii de verificare tehnică de calitate PT, PAC, DDE pentru obiectivul de investitii: „PT+executie: Pod pe DJ 172, km 39+487, peste Raul Tibles, la Poienile Zagrei, judetul Bistrita-Nasaud | 71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2) | 6.500,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | decembrie | decembrie |
|  | # Servicii de verificare tehnică de calitate PT, PAC, DDE pentru obiectivul de investitii: „ PT+executie: Pod pe DJ 154D, km 0+155, loc.Domnesti, judetul Bistrita-Nasaud | 71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2) | 7.500,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | decembrie | decembrie |
| III. | LUCRĂRI |  |  |  |  |  |
| III.1 | Lucrări de reparații curente | 45453000-7 - Lucrări de reparaţii generale şi de renovare (Rev.2) | 20.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Pe parcursul anului 2024 | Pe parcursul anului 2024 |
| III.2 | Lucrări de demolare | 45111100-9 Lucrari de demolare (Rev.2) | 50.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Pe parcursul anului 2024 | Pe parcursul anului 2024 |
| III.3 | Amenajare platformă pietruită, localitatea Posmuș, comuna Șieu | 45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2) | 900.250,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
| III.4 | Amenajare șanțuri pentru scurgerea apelor pluviale pe DJ 172D, în localitatea Bistrița Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud | 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) | 108.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
| III.5 | Lucrări de refacere a infrastructurii locale, ca urmare a calamităților naturale, care au afecta drumul judeţean DJ 172D în localitatea Măgura Ilvei - 1 km, comuna Măgura Ilvei, județul Bistrița-Năsăud | 45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2) | 16.806,72 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
| III.6 | Lucrări de refacere a infrastructurii locale, ca urmare a calamităților naturale, care au afecta drumul judeţean DJ 172E în localitatea Matei - 2 km, comuna Matei, județul Bistrița-Năsăud | 45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2) | 10.084,03 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
| III.7 | Lucrări de refacere a infrastructurii locale, ca urmare a calamităților naturale, care au afectat drumul județean DJ 172G, in localitatea Feleac – 1 km, județul Bistrița-Năsăud | 45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2) | 14.285,71 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
| III.8 | Lucrări de refacere a infrastructurii locale, ca urmare a calamităților naturale care au afectat drumul județean DJ 172I, în localitatea Sânnicoară – 0.2 km, județul Bistrița-Năsăud | 45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2) | 16.806,72 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
| III.9 | Lucrări pentru continuizarea scurgerii apelor și accese la propietăți în comuna Cetate, județul Bistrița-Năsăud pe drumul județean 172G | 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) | 92.436,97 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
| III.10 | Lucrări de reparații și modernizare a infrastructurii rețelei IT și de telecomunicații din sediul consiliului județean | 45314300-4 Instalare de infrastructuri de cabluri (Rev.2) 45314320-0 Instalare de cabluri de retele informatice (Rev.2) | 126.050,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | august | august |
| III.11 | Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări în cadrul proiectului de bugetare participativă „Modernizarea clădirii în care funcționează serviciul social „Micul prinț‟ prin renovarea fațadei exterioare și amenajarea Grădinii senzoriale: terapie și joc pentru copii cu autism‟ | 45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2) 45255400-3 Lucrari de montaj (Rev.2) 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2) 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2) | 165.546,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | august | august |
| III.12 | Covor bituminos DJ173, Ardan – Șieu, km 22+550 – 24+110 | 45233141-9 Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2) | 900.270,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | septembrie | septembrie |
| III.13 | Refacere suprafață carosabilă drum județean DJ173 și asigurarea scurgerii apelor pluviale, km 24+110 – 25+300 | 45233141-9 Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2) | 900.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | noiembrie | noiembrie |
| III.14 | Relocare drum acces castel din drumul judetean DJ 173, accese si asigurarea scurgerii apelor pluviale | 45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2) | 899.159,66 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | decembrie | decembrie |

Șef Serviciu achiziții publice, contracte,
Elisabeta UNGUREANU

B.N./1 ex.

Anexa 2

ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE 2024

Inspectoratul Pentru Situații De Urgență Bistrița-Năsăud

| Nr. crt. | Obiectul achiziției directe | COD CPV | Valoarea estimată LEI, fără TVA | Sursa de finanțare | Data (luna) estimată pentru inițiere | Data (luna) estimată a finalizării achiziției |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PRODUSE |  |  |  |  |  |
|  | Uleiuri și lubrifianți auto | 09211000-1 Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2) | 841,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | aprilie | aprilie |
|  | Materiale electrice | 31681410-0 Materiale electrice (Rev.2) | 6.580,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | august | septembrie |
|  | Barieră de siguranță | 34928300-1 Bariere de siguranta (Rev.2) | 2.100,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | iulie | august |
|  | Centrală termică | 39715200-9 Echipament de incalzire (Rev.2) | 7.563,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | iulie | august |
|  | Calendare | 30199792-8 Calendare | 1.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | noiembrie | decembrie |
|  | Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric | 31431000-6 Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2) | 500,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | august | septembrie |
|  | Plachete aniversare personalizate, Cupe și medalii | 39298700-4 Trofee (Rev.2) 18512200-3 Medalii (Rev.2) | 8.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Pe parcursul anului 2024 | Pe parcursul anului 2024 |
|  | Trusă de scule și biți | 44510000-8 Scule (Rev.2) | 5.500,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | iulie | august |
|  | Încărcător de baterii auto | 31158100-9 Incarcatoare de baterii (Rev.2) | 2.100,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | iulie | august |
|  | Echipament de lupta impotriva incendiilor, de salvare si de siguranta (echipament de calare la accidente) | 35110000-8 Echipament de lupta impotriva incendiilor, de salvare si de siguranta (Rev.2) | 2.100,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | iulie | august |
|  | Motoare electrice pentru porți de acces | 31110000-0 Motoare electrice (Rev.2) | 4.200,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | iulie | august |
|  | Instrumente si echipament de comanda -controller retea | 31682210-5 Instrumente si echipament de comanda (Rev.2) | 3.002,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | septembrie | septembrie |
|  | Sisteme de control ale accesului | 42961100-1 Sisteme de control al accesului (Rev.2) | 3.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | iulie | august |
|  | Tambur furtun spălare autospeciale | 42122300-3 Dispozitive de suprapresiune pentru lichide (Rev.2) | 1.500,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | iulie | august |
|  | Aparat de măsură și control - voltmetre | 38341320-6 Voltmetre (Rev.2) | 400,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | iulie | august |
|  | Compresor de aer comprimat | 42123000-7 Compresoare (Rev.2) | 5.042,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | iulie | august |
|  | Poziție anulată prin adresa nr. V/22981/25.10.2024 |  |  |  |  |  |
|  | Agende | 22819000-4 – Agende (Rev.2) | 2.000 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Instrument portabil pentru detectarea gazelor | 38543000-3 Echipament de detectare a gazelor (Rev.2) | 6.722,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | noiembrie | noiembrie |
| II | SERVICII |  |  |  |  |  |
| II.1 | Servicii de reparare si intretinere a echipamentelor de scafandrii | 45259000-7 Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2) | 1.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | iulie | august |
| II.2 | Închirieri de linii terestre de comunicații | 64214400-3 Inchiriere de linii terestre de comunicatii (Rev.2) | 14.400,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | aprilie | aprilie |
| II.3 | Servicii de intretinere motoagregate motopompe | 50511000-0 Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2) | 3.361,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | iulie | august |
| II.4 | Diverse servicii de reparare (motoagregate) | 50800000-3 – Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2) | 3.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | iulie | august |
| II.6 | Servicii de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control | 50410000-2 Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2) | 700,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | iulie | august |
| II.7 | Servicii de întreținere elevator atelier auto | 50750000-7 Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2) | 5.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | iulie | august |
| II.8 | Servicii reparare mobilier | 50850000-8 Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului (Rev.2) | 20.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | iulie | august |

Șef Serviciu achiziții publice, contracte,
Elisabeta UNGUREANU

B.N./1 ex.

Anexa 3

ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE 2024

Centrul Militar Județean Bistrița-Năsăud

| Nr. crt. | Obiectul achiziției directe | COD CPV | Valoarea estimată (LEI fără TVA) | Sursa de finanțare | Data (luna) estimată pentru inițiere | Data (luna) estimată a finalizării achiziției |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PRODUSE |  |  |  |  |  |
| I.1 | Piese pentru lampi si accesorii de iluminat | 31532000-4 Piese pentru lampi si accesorii de iluminat (Rev.2) | 2.941,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
| I.2 | Produse de curatat pentru automobile | 39831500-1 Produse de curatat pentru automobile (Rev.2) | 840,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
| I.3 | Coperți dosare | 22852100-8 Coperti de dosar (Rev.2) | 1.008,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
| I.4 | Odorizante | 39811100-1 Odorizante de interior (Rev.2) | 840,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
| I.5 | Materiale publicitare | 22462000-6 – Materiale publicitare (Rev.2) | 4201 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
| I.6 | Agende – ISU, CMJ | 22819000-4 – Agende (Rev.2) | 672,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
| II | SERVICII |  |  |  |  |  |
| II.1 | Distribuție de energie electrică și servicii conexe | 65300000-6 Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2) | 33.613,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Pe parcursul anului 2024 | Pe parcursul anului 2024 |
| II.2 | Servicii de colectare deșeuri menajere | 90511000-2 Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2) | 5.723,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Pe parcursul anului 2024 | Pe parcursul anului 2024 |
| II.3 | Servicii de intretinere a generatoarelor | 50532300-6 Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2 | 1.260,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
| II.4 | Distribuție de apă și servicii conexe | 65100000-4 Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2) | 4.201,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | Pe parcursul anului 2024 | Pe parcursul anului 2024 |

Șef Serviciu achiziții publice, contracte,
Elisabeta UNGUREANU

B.N./1 ex.

Anexa 4

ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE 2024

Structura Teritorială Pentru Probleme Speciale Bistrița -Năsăud

| Nr. crt. | Obiectul achiziției directe | COD CPV | Valoarea estimată LEI fără TVA | Sursa de finanțare | Data (luna) estimată pentru inițiere | Data (luna) estimată a finalizării achiziției |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PRODUSE |  |  |  |  |  |
| I.1 | Bunuri de natura ”Exerciții de mobilizare MOBEX-BN-24” | 22114300-5 Hărți | 21.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |

Șef Serviciu achiziții publice, contracte,
Elisabeta UNGUREANU

B.N./1 ex.

ANEXA 5

ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE CARE AU CA OBIECT SERVICII SOCIALE ȘI ALTE SERVICII SPECIFICE

PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 2 LA LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

| Nr. crt. | Obiectul achiziției directe | COD CPV | Valoarea estimată LEI fără TVA | Sursa de finanțare | Data (luna) estimată pentru inițiere | Data (luna) estimată a finalizării achiziției |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | SERVICII |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de formare profesionala - CJBN | 80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2) | 30.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Servicii de formare specializată (examene atestare-reatestare) – Salvamont | 80510000-2 - Servicii de formare specializata (Rev.2) | 2.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | februarie | martie |
|  | Servicii de formare specializată (școli naționale de salvamont) – Salvamont | 80510000-2 - Servicii de formare specializata (Rev.2) | 3.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | februarie | martie |
|  | Servicii de legătorie, prelucrare arhivistică și servicii de arhivare electronică pentru documentele gestionate de structurile aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud- CJBN | 79971000-1 - Servicii de legare şi de finisare (Rev.2) 79995100-6 – servicii de arhivare (Rev.2) 72252000-6 – servicii de arhivare computerizată (Rev.2) | 71.445,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | aprilie | aprilie |
|  | Servici de pază pentru sediul Consiliul Județen Bistrița-Năsăud și Centrul Militar Județean Bistrița-Năsăud - CMJ, CJBN | 79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2) | 582.332,08 din care: 295.798,00 (CMJ) + 286.534,08 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | aprilie | aprilie |
|  | Servicii poștale – CJBN | 64100000-7 - Servicii poştale şi de curierat 64112000-4 - Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2) 64113000-1 - Servicii postale de distribuire a coletelor (Rev.2) | 21.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | aprilie | aprilie |
|  | Servicii de cantină | 55510000-8 Servicii de cantina (Rev.2) | 9.100,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Servicii de cazare externă | 55110000-4 Servicii de cazare la hotel (Rev.2) 55300000-3 Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2) | 10.530,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Servicii de cazare în cămine pentru tineri | 55210000-5 Servicii de cazare in camine pentru tineri (Rev.2) | 4.550,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Servicii de cazare pe teritoriul Romaniei | 55110000-4 Servicii de cazare la hotel(Rev.2) 55300000-3 Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2) | 91.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Servicii de servire a mancarii | 55110000-4 Servicii de cazare la hotel(Rev.2) 55300000-3 Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2) | 91.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Servicii prestate de pensiuni care oferă cazare cu mic dejun inclus | 55270000-3 Servicii prestate de pensiuni care ofera cazare cu mic dejun inclus (Rev.2) | 4.550,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |
|  | Servicii de prevenire a incendiilor (Servicii anexa 2 din Legea 98/2016) – ISU, CJBN | 75251110-4 Servicii de prevenire a incendiilor(Rev.2) | 6.000,00 din care: 2.000,00 (ISU) + 4.000,00 (CJBN) | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | aprilie | aprilie |
|  | Servicii de medicina muncii | 85147000-1 Servicii de medicina muncii (Rev.2) | 15.000,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | martie | aprilie |
|  | Servicii de certificare a semnăturii electronice | 79132100-9 Servicii de certificare a semnăturii electronice(Rev.2) | 1.107,00 | Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului BN pe anul 2024 | pe parcursul anului 2024 | pe parcursul anului 2024 |

Șef Serviciu achiziții publice, contracte,
Elisabeta UNGUREANU

B.N./1 ex.

Anexa  6

ANEXĂ PRIVIND CONTRACTELE DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII PREVĂZUTE ÎN LEGEA NR. 99/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE SECTORIALE

| I | Contracte de achiziție publică de servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Obiectul contractului de achiziție publică /acordului – cadru | COD CPV și descrierea codului CPV | Valoarea estimată a contractului / acordului – cadru (LEI fără TVA) | Sursa de finanțare | Procedura stabilită / instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziţie | Data (luna) estimată pentru iniţierea procedurii | Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică / acordului-cadru | Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire (online/ offline) | Responsabil cu aplicarea procedurii de atribuire |  |
| I.1 | Atribuirea prin negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare, a contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport, aferente grupelor de trasee P1, P2, P9, P10 și P11 din programul județean de transport de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud | 60112000-6 Servicii de transport rutier public (Rev.2) | 2.492.499,41 | - | Negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare | iunie | iunie | online | Serviciul achiziţii publice, contracte |  |
| I.2 | Atribuirea prin negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențialăde ofertare, a contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport, aferente grupelor de trasee P2,P3 și P10 din programul județean de transport de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud | 60112000-6 Servicii de transport rutier public (Rev.2) | 10.754.434,00 | - | Negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare | septembrie | septembrie | online | Serviciul achiziţii publice, contracte |  |
| I.3 | Delegarea gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud, pentru grupele P2, P3 și P10 din Programul județean de transport de persoane, prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2024-2033 | 60112000-6 Servicii de transport rutier public (Rev.2) | 107.544.345,00 | - | Licitație deschisă | octombrie | decembrie | online | Serviciul achiziţii publice, contracte |  |

Șef Serviciu achiziții publice, contracte,
Elisabeta UNGUREANU

B.N./1 ex.